计算机科学与技术专业选修课程

《应用软件课程设计》选课介绍

课程英文名称： Software Engineering A Practitioner’s Solutions

是否是双语课程：否

教师：孙蕾

办公地址： 华东师范大学闵行校区信息楼649室

办公电话：  54345054

Email：lsun@cs.ecnu.edu.cn

课程内容介绍：

本课程是计算机科学与技术专业的专业实践课。它强调软件工程的实际应用，理论性的概念和术语只是为了确保软件项目成功开发所必需时才予以介绍。它注重培养学生亲身体会软件工程的方法和技术，教师组织和指导学生参与一学期的集体项目，激发学生创新、自主地学习专业知识的积极性和能动性，并让学生体验到专业合作的重要性。这将是学生今后从事的软件开发生涯中相信软件工程的理论、运用软件工程的方法和技术的最有效的途径。

教材：

1.《软件工程---实践者的研究方法》 （美）Roger S.Pressman著 郑人杰译 机械工业出版社 2008年6月 （第6版）ISBN 978-7-111-23443-2

2．补充教材（讲义/指导书）自编  孙蕾，殷群编 2006年

参考书:

1.《基于项目的软件工程---面向对象研究方法》 （美）Eveiyn Stiller等著 荓可荣等译 机械工业出版社 2002年6月

2.《UML业务建模》 （美）Hans-Erik Eriksson等著  夏昕等译  中信出版社 2004年4月

3.《数据库设计教程》 （美）Thomas M.Connolly等著 何玉 洁等译 机械工业出版社 2003年6月

上机或实验环境：

学生实验环境在本专业软件实验室机房中按需配置（要求提供学生所开发的应用系统的软硬件支撑平台），实验室机房安排一名专职教辅教师，针对学生上机实践环节中的基础性问题或疑难性问题做及时在线指导。

先修课程：

数据结构、编译原理、操作系统、软件工程、数据库原理和C、 C++、 Java、ASP等程序设计语言。

教学实施：

本课程的总学时为72（学时）

上课形式： 课堂教学每周1学时

上机/实验形式：上机实践为每周4学时

作业形式：阶段性的成果/文档/原型系统/最终作品

讲课大纲：

课堂教学重点内容如下：

- 概述（综述国内外软件产业发展趋势和技术热点，介绍软件项目开发的规程等） （4学时）

- 结合案例分析，阐述如何形成软件项目的可行性研究报告（包括立项任务书） （2学时）

- 概述软件工程的理论与方法 （3学时）

- 结合案例分析，阐述软件项目的系统需求分析细则与规范 （3学时）

- 结合案例分析，阐述软件项目的系统设计细则与规范 （3学时）

- 结合案例分析，阐述软件项目的测试准则与系统文档的规范要求 （3学时）

- 交流和评估本学期成功的学生个案 （2-4学时）（机动）

应用软件课程设计：学生针对相应的分组的所开发的项目选题分阶段独立自主地完成软件系统的研制任务；教师根据需要和可能及时指导和督促检查各学生小组研制工作的阶段性成果，及时地交互式地发现问题和难点，使得各学生小组研发任务能按计划如期保质地完成。

其中，课程设计的阶段性任务安排如下：

- 技术准备/资料消化；（2周）

- 设立学生项目小组，选定学生项目小组的研发背景；（2周）

- 完成立项软件的可行性研究，提交学生立项系统的可行性研究报告；（1周）

- 完成立项软件的系统需求分析，提交学生立项系统的需求报告；（2周）

- 完成立项软件的系统总体设计，提交学生立项系统的系统总体设计报告；（2周）

- 完成系统功能的样本设计（雏型设计）；（2周）

- 完成立项软件的系统详细设计，完成立项软件的系统设计报告；（3周）

- 准备并提交立项软件的实际系统与完整文档；（3周）

- 测试并验收软件包。（1周）

上机/实验大纲：

实践教学环节中主要实验内容：

| 序号 | 实 验 项 目 名 称 | 实 验 内 容 摘 要 | 学时 | 实验类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撰写小组项目立项书 | 软硬件环境配置等 | 4 | 综合 | 必做 |
| 2 | 完成小组项目需求分析报告 | 系统高层逻辑建模，系统主要功能界定/分析，DD描述和UML等的应用 | 10 | 综合 | 必做 |
| 3 | 完成小组项目系统原型的设计与测试 | 系统主要/难点功能原型设计与实现等 | 6 | 设计 | 必做 |
| 4 | 完成小组项目系统设计与测试 | 系统子功能/界面的设计与实现等 | 12 | 设计 | 必做 |
| 5 | 完成小组项目系统联调与测试 | 功能测试，用户确认测试等 | 4 | 验证 | 必做 |
| 6 | 撰写小组项目系统技术文档 | 文档资料整理，演示DEMO制作等 | 4 | 综合 | 必做 |

上课时间：

上课时间：      每逢双周2节

上机/实验时间：  每周4节

考核方式：

- 期末按小组考核课程设计成果，分数总评包含期末作品考核成绩（70%）﹑平时上机实践抽检成绩（20%）和讲授课程中的热点/难点问题的研讨成绩（10%）。

- 同组学生按其在项目小组开发工作的排名与完成的相应作品的工作量来评定最终的成绩的等级。

可选学生人数：待定

其他说明：无

信息学院计算机系 孙蕾

2008-12-4